
[image: image1.png]CONCH



、                                                                    纪  要
矿 山 分 厂                                          宣海矿〔2022〕236号

安全环保例会纪要
2022年4月28日，在分厂三楼会议室组织召开了分厂4月份安全环保例会，会议由分厂厂长王雪主持，公司分管领导、分厂中层领导、分厂安全员、各工段安全管理人员参加了会议，会议首先传达学习：宣海矿（2022）233号《关于双预防系统手机APP填报的通知》、宣海矿（2022）232号《关于鼓励报考注册安全工程师的通知》、《海螺水泥疫情防控工作领导小组会议纪要（第112期）》、《国家矿山安全监察局关于预防暴雨洪水等自然灾害引发矿山事故灾难的通知》、《国家矿山安全监察局关于印发《关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见》的通知》、《第二轮第六批中央环保督察第二批五个典型案例》
、《汛期非煤矿山安全生产工作提示》、宣应急〔2022〕8号《宣城市应急管理局关于印发宣城市非煤矿山安全宣讲教育工作方案的通知》、《暴雨和强对流天气防御预警》、《广东省应急管理厅关于广东精美特种型材有限公司“4·3”爆炸事故情况的通报》、《关于组织学习《2022年一季度典型安全事故案例》的通知》等文件；各工段管理人员、安全员汇报了近期安全工作开展情况及安全管理工作重点，分析存在的不足及防范措施；分厂各中层领导针对日常安全管理存在的问题和不足，对分厂安全管理工作进行了布置和要求，最后公司分管领导结合当前安全管理工作重点，对后期安全工作开展提出了具体要求。

一、4月份安全环保工作开展情况

1.组织签订《2022年安全生产职业健康目标责任书》、《2022年度环保目标责任书》；2. 1005皮带技改、新破碎机基础建设的安全监控；规范履行相关方属地安全管理职责，外委相关方作业过程中安排专人做好安全监控，制止和纠正相关方人员的不安全作业行为，确保相关方作业安全受控；3.严格落实疫情防控工作，分厂员工如确因有事外出的，严格按照公司防疫要求履行请示手续，返岗前提供行程路线及安康码（出省提供48小时核酸检测证明）等信息内容；持续做好外委相关人员的管理，每日对相关方人员安康码、行程码进行检查，落实相关人员疫情防控；4.对长胶带周边杂草清除防止火灾，护栏、电缆进行检查，消除隐患；5.持续做好矿车运输、爆破作业两大危险源做好重点监控，春季来临，爆破作业安全警戒防止毒蛇，及时对警戒人员进行提醒；6.对辅助车辆驾驶员进行交通安全培训，加强对辅材区域外来车辆驾驶员管理;7.结合春季生产特点，抓好岗位人员现场安全管理，并做好工余时间安全管理工作；8.组织目标责任制培训考试，典型事故案例培训考试，相关方APP安全考试；9. 配合公司完成职业病防治周的各项活动；10.配合市应急管理局完成执法检查。
二、分厂领导对后期安全环保管理重点工作进行布置

分厂领导对2022年5月份及后期安全环保工作进行了具体布置，并提出了管理要求；各工段需重点做好以下几方面的工作：

1.抓好雨季、高温季节生产，做好夏季高温和雷雨大风等恶劣天气对设备、人员安全的影响；对电力室防雷接地情况进行检查；责任人：各工段长；完成时间：5月31日前；
2.做好防春困工作，对劳动纪律、工作状况、员工精神面貌进行检查；责任人：各工段长；完成时间：5月31日前；
3.持续做好矿车运输、爆破作业两大危险源要做好重点监控；责任人：杨卫疆、王明慧；完成时间：5月31日前；
4.根据季节转换特点，对运矿道路排水、电缆沟排水、地坑排水、采区高架头塌方等对影响设备、人员安全的情况进行检查；责任人：各工段长；完成时间：5月31日前；
5.组织分厂二季度全员安全考试；责任人：沈海涛；完成时间：5月31日前；
6.做好1005皮带技改、新破碎机基础建设的安全监控；规范履行相关方属地安全管理职责，外委相关方作业过程中安排专人做好安全监控，制止和纠正相关方人员的不安全作业行为，确保相关方作业安全受控；责任人：陈辉；完成时间：5月31日前；
7.严格落实疫情防控工作，分厂员工如确因有事外出的，严格按照公司防疫要求履行请示手续，返岗前提供行程路线及安康码（出省提供48小时核酸检测证明）等信息内容；持续做好外委相关人员的管理，每日对相关方人员安康码、行程码进行检查，落实相关人员疫情防控；责任人：各工段长；完成时间：5月31日前
8.各工段组织员工学习宣海矿2022〕233号《关于双预防系统手机APP填报的通知》和宣海矿[2022]232号《关于鼓励报考注册安全工程师的通知》并传达到每一位员工；责任人：各工段长；完成时间：5月5日前。
三、上期安全环保管理工作布置完成情况：

上期安全环保管理工作布置均已完成。

四、公司分管领导提安全环保工作要求：

1.继续做好疫情防控，落实卫生管理，同时对每天上班人员进行体温检测和精神面貌检查，作业场所消毒；

2.要组织对相关方违章作业查处，要对长胶带周边杂草、护栏、支架、电缆进行检查防止火灾发生，并要对隐患进行全面整改；

3.要做好夏季防高温工作，防止作业人员发生中暑，组织对设备散热器、空调进行专项检查；矿车、工程机械跑、冒、滴、漏及消防器材的检查，防止火灾事故的发生；
4.6月份就是安全月，分厂要组织研讨，做好6月份安全生产月活动计划。

参会人员：吕红玉  王  雪  胡雪峰  陶长健  杨卫疆

          王明慧  杨忠贵  陈  辉  沈海涛

2022年4月29日
— 4 —

— 3 — 


